🌟

できた！くん

親子共同開発プロジェクト計画書

Ver 1.4  ·  2026年4月

項目; 内容. プロジェクト名; できた！くん — 子ども向け時間自己管理アプリ. 目標期間; 4週間 + 反復改善フェーズ（1ヶ月でMVP、その後は「做一点问一点」で継続）. 開発方法; Agile（2週間スプリント） + 反復式親子体験セッション. 開発担当; お父さん（Claude Code + Claude Design）. 共同オーナー; 息子（小学5年生・11歳）. プロダクト哲学; 道具・鏡・記録、そして同行者。監視しない、評価しない、管理しない、でも一緒にいる。.

## 改訂履歴

| 版 | 日付 | 主な変更点 |
| --- | --- | --- |
| v1.4 | 2026年4月 | MVPスコープ決定セッション結果を反映（息子は18機能全部を希望）。第3章を「プロトタイプ段階的体験セッション」に変更。PRD v1.1 / Architecture v1.1 への参照を更新。誘いの層を Sprint 計画に追加。fake-a-day pre-flight check を導入。 |
| v1.3 | 2026年4月 | 選択肢リスト追加・手描きバッジ方式・MVPスコープ決定権追加 |
| v1.2 | 2026年4月 | アイデアボックス・継続開発の仕組み追加 |
| v1.1 | 2026年4月 | 初版の親子コラボ設計 |

v1.4 で変わったこと card session が完了し、息子は 18 機能すべてを希望した。これはスコープ過大ではなく、Phase 1〜5 の段階実装で自然に吸収できる。プロジェクトは「最初に全部決める」から「作りながら体験で優先度を修正する」に移行する。 また、PRD が v1.1 に更新され、「同行者」の哲学と誘いの層が加わった。計画書もそれに合わせて、Sprint のストーリーと親子セッションの設計を微調整する。

# 1. プロジェクトの目的と意義

## 1.1 三つの目標（v1.0から不変）

| # | 目標 | 具体的な意味 |
| --- | --- | --- |
| ① | プロダクト開発 | 実際に使えるアプリを完成させる。息子が毎日使いたいと思うもの。 |
| ② | 親子コラボ | 一緒に何かを作り上げた体験と思い出を作る。 |
| ③ | 息子の成長 | 「自分も作った」という誇りと、ものを作る過程への興味を育てる。 |

## 1.2 重要な前提

⚠️ 息子への配慮原則 - 彼の参加は常に「やりたいときだけ」。強制しない - 一回の活動は20〜30分以内 - 毎回終わりに「見える成果」がある。達成感で終わらせる - 批判しない。間違いは「いいアイデアが出た」と言い換える - 【v1.4追加】開発の各Phase終了時に、必ず彼に見せて「次に何を作るか」を一緒に選ぶ

# 2. 役割分担

## 2.1 お父さんの役割（メイン開発者）

🧑‍💻 お父さんがやること - Claude Code と Claude Design を使った実装 - PRD v1.1 / Architecture v1.1 に沿った設計遵守 - データ構造・LocalStorage・マイグレーション - バグ修正・パフォーマンス調整 - Sprint 計画の作成と進捗管理 - 息子との活動セッションの設計・ファシリテーション - 息子が紙に描いたバッジをアプリ用の画像に変換 - 【v1.4追加】各Phase終了時に fake-a-day pre-flight check を自分で実施 - 【v1.4追加】息子に見せる版は必ず pre-flight check 通過版

## 2.2 息子の役割（プロダクトオーナー兼チーフテスター）

👦 息子がやること - 【決定権①】MVPスコープ：18機能すべて希望 ← card sessionで確定 - 【決定権②】アプリ名・カテゴリ名・バッジ名・鼓励語の選択 - 【決定権③】カラー・絵文字の最終選択 - 【クリエイター】バッジのデザインを紙に手描き - 【テスト】実際の1日のスケジュールで動作確認 - 【フィードバック】各Phase版を使ってみて「これ好き」「これ変」を言語化 - 【コンテンツ】自分の科目リスト・塾のスケジュールを入力 - 【展示】完成したら家族や友人に見せる・説明する - 【v1.4追加】各Phase終了時、次に作る機能を一緒に選ぶ

## 2.3 一緒にやること

👨‍👦 親子で一緒にやること - 【Phase体験セッション】各Phase末に、できたものを一緒に触る - 【フィードバック記録】A5メモ紙に当日の反応を記録（日付 / 見せた版 / 息子の原話 / 身体反応 / 次の改善点） - 【意思決定セッション】Phase 2 以降、次に作る機能を彼と一緒に選ぶ - 【ユーザーテストセッション】息子が実際に使い、お父さんが観察 - 【アイデアボックス開け】隔週で新しいカードを一緒に見る（第10章参照） - 【リリース祝い】完成したら一緒に祝う

# 3. MVPスコープ決定セッション — 結果と示唆

## 3.1 セッション結果（2026年4月実施済）   【v1.4 改訂】

計画書 v1.3 で設計した3ステップ方式（自由体験 → 体験確認 → 3分類）でセッションを実施した。結果：

息子の答え：「全部ほしい」 18機能カードを「ぜったいほしい・あったらいいな・なくていい」に分類する段階で、息子はほぼすべてのカードを「ぜったいほしい」に置いた。 これはスコープ過大ではなく、11歳の健全な反応として解釈する： - 彼は類似ツールを使ったことがなく、「不要」を判断する体験がない - カードのどの機能にも彼なりの想像が乗っていた - 「ぜったいほしい」の多さは、プロジェクトへの愛着の証拠

## 3.2 実装戦略：スコープ管理は「段階実装」で行う   【v1.4 新設】

息子のYESに応えつつ、一度に全部作らない。Phase 1〜5 で自然に段階化する。これはPRD 9.1の実装ロードマップと整合する：

| Phase | 期間 | 実装する機能 | 親子セッション |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2週間 | 時間割作成・タイマー・科目プリセット・円グラフ + 誘いカード（基本3択） | Phase終了時に体験・感想 |
| Phase 2 | 2週間 | 達成感システム・成長ツリー・難易度評価 + 「一旦とめる」「後にまわす」 | Phase終了時 + 次機能選択 |
| Phase 3 | 2週間 | 宿題リスト・予実比較・振り返り・あしたの種まき + 最小起動・再開の誘い | Phase終了時 + 次機能選択 |
| Phase 4 | 1週間 | 保護者機能・シェアカード・設定画面 | 家族に見せる準備 |
| Phase 5 | 継続 | 磨き込み・文案改訂・アニメーション | アイデアボックス隔週開け |

### 3.3 段階的な優先度修正

Phase 3 あたりで、息子は実際に使いながら「この機能あんまり使わないな」と気づく可能性がある。その時：

- 強制的に機能を削らない。「使わなくなった」も立派な成長

- 使われていない機能をアイデアボックスのカードに書いて保留に戻す提案をする

- 「やっぱり要らない」と彼が言ったら、すぐに hidden 扱いにする（削除ではなく）

# 4. 息子が選ぶための備選リスト

（v1.3から変更なし — カテゴリ名・バッジ名・鼓励語・カラーの備選リスト）

【v1.4追加の指針】鼓励語の備選リストに、v1.1で新設された「誘いの層」「あしたの種まき」関連の文案候補も今後追加していく。 messages.ts に実装されたメッセージを息子に見せて「これ好き？」と聞く活動を Phase 2 で予定。

# 5. 手描きバッジ制作プロセス

（v1.3から変更なし — 息子が紙に描いたバッジがそのままアプリに入る）

# 6. Agile開発計画

## 6.1 全体スケジュール   【v1.4 改訂】

| 期間 | フェーズ | 開発内容 | 息子の活動 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 0（完了） | 準備 | プロトタイプ見せる・card session・ドキュメント v1.1/v1.1/v1.4 作成 | ✅ プロトタイプ体験 ✅ card session ✅ 「全部ほしい」表明 |
| Week 1-2 | Sprint 1 (Phase 1) | 基本時間割・タイマー・円グラフ・誘いカード基本版 | バッジ手描き・Phase 1 体験 |
| Week 3-4 | Sprint 2 (Phase 2) | 達成感システム・paused/postponed 実装 | Phase 2 体験 + 次機能選択 |
| Week 5-6 | Sprint 3 (Phase 3) | 宿題・振り返り・あしたの種まき・最小起動 | 毎日実際に使う |
| Week 7 | Sprint 4 (Phase 4) | 保護者機能 | 家族にお披露目準備 |
| Week 8以降 | Phase 5 継続 | 磨き込み・アイデアボックス | 隔週でボックス開け |

## 6.2 Sprint 1 ユーザーストーリー（息子視点）   【v1.4 改訂】

| 優先度 | ユーザーストーリー | 推定 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 必須 | ぼくは宿題・塾などのタスクを追加できる | 3h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | ぼくはタスクの開始時刻と長さを設定できる | 2h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | ぼくはタスクを完了すると嬉しいアニメーションが出る | 2h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | ぼくは難しさを選べる | 1h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | 【v1.4】タスクの時間になったら、アプリが「始めてみる？」とやさしく聞いてくれる | 4h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | 【v1.4】「あと5分」「後にする」を自分で選べて、選んだ通りになる | 3h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | ぼくは自分で描いたバッジをもらえる | 3h | 🧑‍💻+👦 |
| 🟡 推奨 | ぼくは学校・宿題などを色で区別できる | 1h | 🧑‍💻 |
| 🟡 推奨 | ぼくはタイマーをスタートできる | 2h | 🧑‍💻 |

## 6.3 Sprint 2 ユーザーストーリー（v1.4追加分）   【v1.4 改訂】

| 優先度 | ユーザーストーリー | 推定 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 必須 | ぼくはタスクを途中でやめて、あとで続きができる | 3h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | ぼくはタスクを「明日にまわす」と自分で決められる | 2h | 🧑‍💻 |
| 🔴 必須 | さっき途中でやめたタスクを、アプリが覚えてて「続けてみる？」と聞いてくれる | 4h | 🧑‍💻 |
| 🟡 推奨 | アプリは一日に同じタスクで何度もうるさく言わない（節制原則） | 2h | 🧑‍💻 |

## 6.4 Definition of Done   【v1.4 改訂】

| Sprint 1 完了基準 | Sprint 2 完了基準 |
| --- | --- |
| ✓ タスクの追加・編集・削除が動く ✓ タスク完了時にアニメーションが出る ✓ 誘いカードの3択が動く ✓ 手描きバッジが少なくとも1つアプリに入っている ✓ fake-a-day 第3幕 + 第6幕 を通過 ✓ 息子が「使いたい」と言う | ✓ paused / postponed が動く ✓ 再開の誘いが3時間以内で発火 ✓ 同一タスクへの誘いが1日2回を超えない ✓ 禁止ワード（failed / 遅れ / 必ず / 3/10等）が全く出現しない ✓ 息子が「また使いたい」と自分から言う |

# 7. テスト計画

## 7.1 fake-a-day pre-flight check（v1.4新プロセス）   【v1.4 新設】

息子に版を見せる前に、必ずお父さん自身が「假装一天」脚本で6幕走る。儿子が見る版は必ずこの check を通過した版。

手順 - ① 11歳の息子の視点に代入（最近お父さんに注意されてやや萎えている状態想定） - ② 各幕「iPadを閉じる手が軽いか重いか」で判断 - ③ 重かった場合、原因箇所を修正してから息子に見せる - ④ 息子の反応はA5メモ紙に記録（日付 / 版 / 原話 / 身体反応 / 次の改善）

最重要2幕：

- 第3幕（計画崩れ 16:20）→ "監視しない" の検証

- 第6幕（就寝前 21:50）→ "評価しない" の検証

## 7.2 機能テスト項目   【v1.4 改訂】

| テスト項目 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 22:30ちょうどにタスク設定 | 時間の上限が正しく機能する |
| 8時間タスクの設定 | 最長タスクが正しく表示される |
| 倒カウントが0になった時 | 自動完了ではなく選択肢が出る |
| 手描きバッジ画像の表示 | PNG画像が正しく表示される |
| 【v1.4】誘い上限テスト | 同一タスクへの誘いが1日2回を超えない |
| 【v1.4】静黙時間帯テスト | 07:00以前・21:30以降に主動誘いが出ない |
| 【v1.4】再開時効テスト | 3時間を超えたpausedに再開誘いが出ない |
| 【v1.4】"later"後の静黙 | 「後にする」選択後、当日は同タスクへ再度誘わない |
| 【v1.4】禁止ワード検索 | コード全体でfailed/遅れ/必ず/3/10等が使われていない |

# 8. Claude Code・Claude Design 活用ガイド

## 8.1 セッション開始プロンプトテンプレート（v1.1対応）   【v1.4 改訂】

以下の3ドキュメントに基づいて開発を進めてください。 【PRD】じかんわり PRD v1.1 【技術仕様】じかんかんり Architecture v1.1 【計画】Dekitakun Project Plan v1.4 ■ v1.1 の最重要変更点（最初に理解） - アプリ人格が「鏡」から「同行者」に変わった（PRD 1.2） - TaskStatus に paused / postponed が追加 - messages.ts に5つの新グループが追加 - 誘い層の節制原則（最大2回/日）は invitationRules.ts で技術的に保証 ■ 絶対に守るルール - 禁止ワード（Architecture 6.1）を使わない - LocalStorage は storage.ts 経由のみ - カラー・文案は config/ から参照。ハードコード禁止 - すべてのデータ構造に version フィールドを含める - コンポーネントは表示のみ。ロジックは hooks / utils に分離 - 誘いの発火判定は invitationRules.ts の純粋関数のみで行う ■ 今回のタスク （ここに具体的なタスクを書く）

## 8.2 Claude Design との連携

Claude Design の chat も同じ PRD v1.1 を読ませる（source of truthを揃える）。Design と Code が違う PRD を参照すると、UI と実装が漂流する。

- Claude Design の各 chat (じかんわり / きろく / たっせい / ポイント / ガイド) はすべて PRD v1.1 を最初に読む

- 最初のchat（じかんわり）でdesign systemを決定。後続chatは必ずそれを参照

- Design からの出力（React 代码）は必ず Code に「Architecture v1.1 のルールでリファクタ」を指示

# 9. リリースとお祝いの計画

## 9.1 段階的リリース（v1.0から不変、Phaseだけ対応）

| タイミング | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 1終了時 | 最初の「使える版」完成。息子のiPadに導入 |
| Phase 2終了時 | 達成感システム追加版。毎日のフィードバック収集開始 |
| Phase 3終了時 | 深掘り機能完備。週末に一緒に振り返り |
| Phase 4終了時 | 正式リリース。家族にお披露目 |
| Phase 5 | 継続的な磨き込み（アイデアボックス駆動） |

## 9.2 リリース記念セッション

（v1.0から変更なし — 息子が主役・記念スクショ・開発者証明書・振り返り）

# 10. アイデアボックスと継続開発の仕組み

（v1.3から変更なし — 10.1〜10.8 すべて有効）

v1.4 での運用ヒント 隔週ボックスチェックの日に、息子が書いたアイデアが既存の誘い層・paused/postponed等で既に解決されていることに気づいたら、それを彼と確認する。「君のアイデア、実はこう動いてるよ」と見せることで、彼のアイデアが本当に作ったものになっていく。

「今日も自分で全部できた」 この一言を、息子が毎晩感じられるアプリを、二人で作ろう。 【v1.4 追加】 「明日もまた、一緒に」 とアプリが自然に伝える、そんな同行者を育てよう。

できた！くん 親子共同開発プロジェクト計画書 v1.4  ·  2026年4月